|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. En el caso de que el proyecto APT sea grupal, esta pauta debe ser respondida en conjunto. |
| --- | --- |

Puedes responder en cada una de las secciones por pregunta en el AVA. O bien, completar esta guía a y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En lo personal, he cumplido con la actividad que tenía asignada hasta esta etapa: definir la metodología de trabajo y los hitos entregables del proyecto, tarea que figura con un 100 % de avance. La carta Gantt también muestra que, al 13 de octubre, el proyecto no presenta tareas atrasadas. Considero que me han ayudado la planificación por semanas, la claridad de los objetivos y la coordinación con mis compañeros. De todas formas, debo organizar desde ahora el trabajo de las próximas semanas, ya que tengo asignada la simulación y validación conceptual de la solución y la revisión de riesgos para las semanas 13 y 14 y como grupo nos atrasamos ya que la presentación anterior tuvo que ser corregida y presentada nuevamente por lo que esperamos no suceda otra vez.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar las dificultades, personalmente debo mantener un seguimiento de mis fechas y coordinarme con mis compañeros que están desarrollando los cálculos técnicos y el modelo económico, para que la validación posterior sea coherente con la solución propuesta. También revisaré los requisitos y la documentación disponible, voy a dejar registradas las decisiones y dudas, y consultaré al docente o a mis propios compañeros cuando necesite confirmar algún criterio. Para evitar atrasos, planificaré con anticipación la matriz de riesgos y las actividades de validación que tengo asignadas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu(s) evidencia(s) de avance? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tus evidencias? Considero que mi evidencia de avance está bien encaminada, porque ya definí la metodología de trabajo y los hitos entregables del proyecto. Esto ayuda a ordenar las tareas, sus responsables y los plazos. Además, las evidencias técnicas desarrolladas por el equipo como la topología Neutral Host y los cálculos preliminares de radiofrecuencia permiten contar con una base para la siguiente etapa. Sin embargo, mi trabajo de simulación y validación conceptual todavía está planificado para las semanas 13 y 14, por lo que debo completarlo más adelante. Para mejorar mis evidencias, procuraré documentar claramente el procedimiento, los supuestos, los riesgos identificados y los resultados obtenidos, relacionándolos con los objetivos del proyecto.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es cómo demostrar de manera clara que la solución propuesta cumple los requisitos técnicos y cómo relacionar esa validación con la evaluación económica que está preparando el equipo. En particular, quiero confirmar qué nivel de profundidad se espera para la simulación o validación conceptual y para la matriz de riesgos que tengo asignadas. Le preguntaría al docente qué criterios debería priorizar para validar la solución y qué formato de evidencia sería más adecuado para presentar los resultados de manera clara y verificable.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por el momento, como equipo consideramos que no es necesario redistribuir por completo las tareas, porque las responsabilidades están definidas y la carta Gantt no muestra atrasos. Sí es importante reforzar la coordinación entre el dimensionamiento técnico y el modelo económico, ya que sus resultados deben integrarse. Si la carga de trabajo aumenta, podemos apoyarnos en la revisión de cálculos y documentos, sin perder de vista quién es responsable de cada entregable. También conviene asignar fechas internas de revisión para la integración de propuestas, la validación conceptual y la preparación de la defensa.

6. Proyecto APT, trabajo en grupo

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo grupal de manera positiva, porque hemos distribuido las tareas por responsable y avanzado según la planificación. Destaco que somos rápidos para trabajar y como tenemos años de ser equipo hay una experiencia cuando algo falla de solucionarlo rápidamente, tambien evidencias que permiten revisar el progreso. Como aspecto por mejorar, debemos compartir los avances con mayor regularidad y avisar oportunamente cuando aparezcan dudas o dificultades, especialmente cuando una tarea depende de los resultados de otra. También sería útil realizar revisiones conjuntas antes de cada entrega para comprobar que la parte técnica y la económica sean consistentes y que el informe final mantenga una estructura clara.